# InvestmentStory 統合改善仕様書

機能拡張と画面改善に対するレビュー統合版  2026年10月18日  版 2.0

対象：SBI証券・野村證券等のCSVを取り込み、保有資産・取得原価・配当・資産推移を管理するWindowsアプリ。

## 本書の結論

既存のF01〜F18を開発の骨格として維持し、レビューの必須修正を受入条件へ組み込む。追加提案A01〜A10は独立した要件として採用する。数値の正しさと復元可能性を先に完成させ、その上で「今日の確認」を中心に日常操作を整理する。画面モックの数値と主観的な評価点は実装済みの証拠にしない。

本書は追加開発の仕様であり、実装完了報告ではない。実装状況は作業ツリーの静的確認と直前工程のテスト結果に基づく暫定判定とし、配布版・本番DBの照合をリリースゲートとする。

# 1  統合の根拠と判断

| 参照資料 | 統合時の扱い |
| --- | --- |
| 機能拡張と画面改善仕様書 2026年10月18日 版1.0 | F01〜F18の目的、優先度、計算規則、受入試験を基本線として継承。 |
| Review Fixed 2026年10月18日 | F項目の不足条件を補強し、A01〜A10、画面構成、ロードマップを追加。レビューは主に画面・文書の評価で、DB監査や動作試験ではない。 |
| 現在の作業ツリーと直前工程 | 先行実装と未完了を分離。テスト379件合格、Releaseビルド警告0・エラー0という直前工程の結果を参照。ただし本番データの正確性は未確定。 |

優先度はP0（数値と復元）、P1（日常の確認・修正）、P2（分析と利便性）、P3（外部連携等）とする。A07はF02の安全要件としてP0に組み入れる。F07〜F09のラベル、基準日、横スクロール等は台帳改修と並行して小さく改善する。

# 2  現時点の実装判定

「部分」は画面または基盤が存在しても本書の受入条件を満たしていない状態。「未着手相当」は専用機能の完成を確認できない状態。既存の配当・分析・シミュレーション機能そのものが無いという意味ではない。

| 項目 | 判定 | 確認済みの範囲と残る条件 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 部分 | 保有・取引・配当のプレビューと保有差分履歴あり。取引・配当の行別差分、競合の選択、全分類の件数整合が残る。 |
| F02 | 部分 | SQLiteバックアップ、整合性確認、次回起動時の全体復元あり。失う編集の日時・件数、世代保持・暗号化・復元演習が残る。 |
| F03 | 部分 | 原価の確定・概算・未確認、鮮度の一部表示あり。全画面共通モデルと元CSV行までの根拠遷移が残る。 |
| F04 | 未着手相当 | 移管・企業行動の監査可能な専用台帳と口座別時点再現が残る。 |
| F05 | 部分 | 確定円決済額の出所・確認日時の入力あり。優先順位、取引単位、手数料・期間の根拠管理が残る。 |
| F06 | 部分 | 既存の配当予定・実績照合あり。期限経過の作業一覧、候補選択、理由履歴が残る。 |
| F07 | 部分 | 検索と複合フィルター、条件保存あり。固定列、口座別展開、幅・並び順保存の実画面受入が残る。 |
| F08 | 部分 | 折れ線、凡例、キーボード操作、表代替あり。全グラフの線種統一、欠測、DPIの実画面受入が残る。 |
| F09 | 部分 | CSVメニュー例外保護と診断ID、一部更新時刻表示あり。対象別再試行、更新中断、機密除去診断、通信断が残る。 |
| F10〜F18 | 未着手相当 | 各項目の完成条件は未検証。既存の集計・試算・配当表示を新台帳や成績機能の完成とみなさない。 |
| A01〜A10 | 新規要件 | レビュー採用事項。F項目と重なる基盤は再利用し、独立の受入条件で判定する。 |

# 3  共通データ契約

## 品質と鮮度は独立した二軸

各金額に「確定・概算・未確認・対象外」の品質と「最新・遅延・時刻不明」の鮮度を別々に保持する。「確定だが古い」を表現できること。原価未確認は0円に置換せず、含み損益も算出不可理由を示す。概算を含む合計は件数と対象金額を併記する。

## 証拠と同一性

取込ファイルのハッシュはファイル識別子であって取引IDではない。証券会社の取引番号・注文番号があれば優先し、なければ証券会社、口座、銘柄、売買区分、約定日時、数量、通貨、原金額などの組合せで照合する。曖昧な行は要確認へ置き、同日同額の正当な複数取引を削除しない。原CSV行、採用根拠、形式版、算式版を取込IDから追跡できること。

## 表示と計算の共通原則

基準日、株価日時、為替日時、取込日時を区別する。0円、未取得、対象外を別表示にする。実績と予定・推定は値、線種、ラベルを分ける。未来の実績を描かない。総合損益率は分子・分母を明記し、入出金調整済みの期間利回りと呼ばない。証券会社の確定円取得額を参考為替で上書きしない。

# 4  F項目の統合仕様と受入条件

## P0  数値と復元

| ID | 統合した動作 | 受入条件 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 保有・取引・配当の全行を新規／更新／同一／競合／対象外／要確認に分類。数量・取得額・配当の反映前後、元行、件数・合計を提示。競合は保留し、証拠を選んで解決。 | 同一ファイル再取込で残高不変。同日同額の別取引は保持。外貨・円貨の同一配当は根拠付き照合。分類件数＝入力行数。途中失敗は全ロールバック。 |
| F02 | 取込・移行前バックアップを日時・アプリ/DB版・理由・容量・取込IDで一覧化。破損・非対応版を拒否し、現DB退避後に排他的復元。 | 復元前にその世代以降の取込、手動編集、保存計画の日時・件数・対象を表示。退避・検証結果を記録。バックアップ失敗なら書込禁止。A07の保持・復元演習も満たす。 |
| F03 | 品質と鮮度を別軸で全画面共通化。値から元CSV行、採用理由、換算日、算式、変更履歴へ移動。 | 一覧・詳細・NISA・ダッシュボードで同じ判定。概算件数・対象金額、集計除外額を併記。未確認原価を0円にしない。 |

## P1  口座 配当 日常操作

| ID | 統合した動作 | 受入条件 |
| --- | --- | --- |
| F04 | 移管・銘柄変更・分割等を日付、元/先口座、数量、原価引継ぎ、証拠、確認状態付きイベントとして保存。課税上のイベントと区別。 | 移管前後の全体数量・経済的原価が意図せず変動しない。過去日の口座別残高を再現。不明な特定/一般を推測しない。 |
| F05 | 確定円決済額と参考為替原価を別欄・別状態で保存。証券会社の円額→取引別決済額/為替→取引日参考為替の順で採用。手数料、原価基準、出所、日付を履歴化。 | 参考値を税務用確定原価と表示しない。休業日は直前公表営業日の採用日を保存。取得日・企業行動不明なら補完待ち。現行為替や1円で穴埋めしない。 |
| F06 | 入金実績、将来予定、推定、期限経過未照合、権利不明を分離。権利確定日と支払予定日を別項目にし、口座・税区分・通貨・換算日・企業行動を候補照合に使う。 | 照合済み予定と実績を二重加算しない。期限経過を未来予測から除外。正当なNISA/課税口座別配当は保持し、紐付け・保留・対象外理由を保存。 |
| F07 | 検索を常設し、証券会社・口座・分野・品質を複合絞込。識別列を固定し、同一銘柄を口座別に展開。条件、列幅、並び順、表示密度を保存。 | 集約値＝口座別合計。検索解除で全件復帰。横スクロール無しで銘柄と口座を識別。大量行の仮想化を維持。 |
| F08 | 実績青実線、予定紫破線、前年灰線、目標橙点線を基本とし、常時凡例、ポイント時の全系列値、左右キー、表代替を用意。 | 1〜12月を表示。未来実績を描かず、0と欠測を区別。白黒でも判別可能。1366×768/1920×1080、100%/150%で切れない。 |
| F09 | 残高/株価/為替/取込の日時と更新状態を分け、一部失敗の対象別再試行、診断IDと機密除去診断を提供。 | CSVメニューや不正形式で落ちない。通信断でも最後の値を遅延表示。APIキーはログに出さない。保存失敗と画面更新失敗を区別。 |

## P2とP3  分析 便利機能 将来候補

| ID | 統合した動作と採用条件 |
| --- | --- |
| F10 | JPY/外貨の現金台帳に入出金、両替、売買決済、配当、税・手数料、口座間振替を記録。期首・期末残高と外部入出金が揃った期間のみ完全再現と表示。配当と現金を二重加算しない。 |
| F11 | F10と評価履歴が揃う期間だけTWR/XIRRを算出。欠測や一意解なしは理由表示。入金だけで収益率を上げず、比較指数は期間・通貨・配当条件を揃える。遡及推計は実測と分ける。 |
| F12 | 国・分野・銘柄・通貨・証券会社・資産種別の配分目標と差額を表示。未分類を独立保持し、分類根拠を記録。目標合計100%を検証し、追加資金案と売買案を区別。自動発注はしない。 |
| F13 | A01の確認待ちを基に配当・更新失敗のカレンダー/通知を作る。アプリ内表示かOS通知かを設定し、初期値は低頻度。既読・延期・再通知抑制・ICS出力を提供。 |
| F14 | 月次PDFと明細CSVに基準日、条件、通貨、品質、出所、算式版を付す。共有用マスキングを用意し、CSV数式注入を防ぐ。税務用確定資料とは呼ばない。 |
| F15 | NISAの評価額と枠使用量を分け、制度年度・適用日・ルール版・取得履歴を保持。履歴欠測では残枠を断定しない。具体的制度規則は実装時に公式資料で再確認。 |
| F16 | 指定フォルダーの新CSV検出からプレビューへ誘導し、自動確定はしない。証券APIは提供条件、権限、費用、保守を確認後に採否を決める。 |
| F17 | ETF/投信の内訳には公表日、出所、カバー率を付ける。直接保有株とファンド内訳の二重集計を避け、データ契約を確認する。 |
| F18 | 積立変更、配当減額、為替変動などを保存・比較。実績と仮説を分け、入力→結果→前提/注意→保存の順で表示。シナリオ変更は実データを更新しない。 |

# 5  レビューで追加する横断要件

| ID/優先 | 要件 | 完了判定 |
| --- | --- | --- |
| A01 P1 | 今日の確認。CSV競合、原価不足、期限経過配当、更新失敗を期限・件数・影響額・次の操作で統合。 | 各カードから該当行へ移動し、解決/保留で件数が一致。F13通知と同じイベントを使用。 |
| A02 P1 | プライバシー表示モード。金額、数量、口座、DB絶対パスを画面共有中に一括マスク。 | 主要画面とツールチップで漏れず、解除は明示操作。出力の秘匿はF14に従う。 |
| A03 P1 | 全画面で標準/コンパクト/大きな文字の密度設定。 | 125/150% DPI、キーボードフォーカス、スクロール、ダイアログの切れを確認。 |
| A04 P1 | 株価急変、通貨取り違え、分割前後の数量、損益符号などの異常値候補を提示。 | 自動修正せず、分割/為替/企業行動/価格出所変更の候補と確認理由を保存。 |
| A05 P1 | SBI/野村のCSV形式版、列対応、固定回帰データを管理。 | 未知列・欠落必須列を黙って捨てず、取込前に停止または要確認へ分類。 |
| A06 P2 | 月末時点の残高、品質、算式版、換算根拠をスナップショット保存。 | 当時表示した値と現在再計算した値を分け、差と原因を確認できる。 |
| A07 P0 | F02のバックアップ世代、容量上限、暗号化、別媒体保存、定期復元演習を定義。 | 上限到達時に必要世代を消さず警告。復元演習で整合性と主要合計を確認。 |
| A08 P2 | 初回ウィザードと短い画面内ヘルプ。 | 空DBでサンプル/CSV/手動登録を選べ、用語と次操作が分かる。 |
| A09 P2 | 原価、口座、数量の手動変更前後と波及額を確認して反映。 | 変更理由、元値、新値、関連集計差を履歴化し、変更単位で再調整できる。 |
| A10 P2 | オフライン時も最後の確定データを閲覧可能にする。 | 更新失敗を0で上書きせず、株価/為替の鮮度と再試行を示す。 |

# 6  画面構成と文言

| 画面 | 初期表示と操作 |
| --- | --- |
| ダッシュボード | 基準日と更新状態→今日の確認→評価額・含み損益・今年受取配当・目標差額の主要4指標→資産推移/構成。NISA詳細は展開式。重要金額から根拠へ移動。 |
| CSV取込 | 前回取込、未照合件数、次のCSVを先頭に置く。差分プレビューは分類件数、元行、数量/金額の前後、保留理由を一画面で確認。高度な取込設定は別画面。 |
| 銘柄一覧 | 検索と品質/口座フィルターを上段に固定。銘柄集約と口座別展開を切替。詳細ペインで根拠を表示。削除・一括更新は補助操作へ分離。 |
| 配当 | 入金済・将来予定・推定・期限経過未照合を別表示。凡例だけでなく値の近くに状態を表示。不労所得は今月受取、今年受取、目標差額、年間予測を初期表示。 |
| シミュレーション | 入力条件、結果、前提と注意、計画への保存を段階化。変更前後を比較し、確定実績と将来仮説を視覚的に区別。 |

表示語を統一する。「Unknown」は「口座不明」、「Specific」は「特定口座」、「算出不可」は「取得時の円額未確認」等の理由付き表記にする。「予定」は入金予定/推定/期限経過へ分ける。レビューに添付された生成画像・UI構成図の数値はダミーであり、本書の受入基準にはしない。

# 7  実装順とリリースゲート

| 段階 | 主な対象 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 基準固定 | 配布exe、DB、最新CSV、画面、アプリ/DB版 | 本番とテストDBの件数・数量・取得額・評価額・税引後配当・未解決件数を記録。匿名固定データを作る。 |
| 1 数値保護 | F01 F02 F03 A07 | 再取込冪等、別取引保持、原子性、復元後主要合計、品質と鮮度の全画面一致を確認。 |
| 2 毎日の操作 | F06 F07 F08 F09 A01 A02 A03 | 確認待ちの処理、固定列、色非依存グラフ、150% DPI、通信断、画面共有マスクを確認。 |
| 3 口座と原価 | F04 F05 A04 A05 | 移管前後の数量・原価、確定値への置換、形式変更と異常値の検知を確認。 |
| 4 分析 | F10→F11 F12 F15 A06 | 現金台帳と残高一致。入金だけでは収益率が増えず、欠測期間は理由表示。 |
| 5 便利機能 | F13 F14 A08 A09 A10 とP3選定 | 通知重複なし、出力値一致、オフライン時の鮮度、外部連携の費用・保守を評価。 |

## 固定回帰ケース

SBI/野村の保有・取引・配当について、同一ファイル再取込、同日同額の別取引、外貨/円貨の同一配当、不正CSV途中失敗を含める。NVDA・CSCOの異表現重複、CMBTの口座/概算原価、NISAと特定口座、分割・移管を確認する。運用成績は開始残高0、履歴欠測、入金のみ、配当のみ、換算時点差、指数通貨差を含める。

## 非機能と本番確認

1366×768と1920×1080、100%/150%で主要操作を確認する。100銘柄・取引1万件・配当1万件で一覧/グラフ応答500ms以内を目標とし、端末条件と測定値を残す。UIを長時間占有する処理は進捗と安全な取消地点を持つ。本番反映前にバックアップを取り、反映後と再起動後に基準合計を照合する。

# 8  計算規則と履歴不足の扱い

## 取得原価と含み損益

証券会社が提示する確定円取得額を最優先する。実際の円決済額・為替がある場合は取引単位で記録する。参考値しかない場合は、各取引の外貨取得額×取得日の参考為替を合計する。取得日が休業日なら直前の公表営業日を採用し、その日付を保存する。外貨原価の定義と手数料の内外を明記する。中間値はdecimalで保持し、合計後の円表示で四捨五入する。含み損益＝現在評価額－採用取得原価とし、原価が概算なら損益・損益率も概算と表示する。

## 期間成績

TWRは外部入金を日初、外部出金を日末とする採用規則を明示する。日次係数＝（日末評価額＋外部出金）÷（前日末評価額＋外部入金）を対象期間で連乗し、最後に1を引く。分母0または評価欠測の日を含む期間は算出不可理由を示す。売買代金、配当、口座間振替は全体ポートフォリオの外部入出金としない。

XIRRは外部拠出を負、引出と期末評価額を正とする日付付きキャッシュフローから求め、年率として表示する。解が得られない、または一意でない場合は値を作らない。実測の期首・期末評価と外部入出金が揃わない期間は完全な実績成績を表示せず、遡及推計を行うときはその出所と品質を別表示にする。

# 9  未確定事項と変更管理

F02のバックアップ保持世代数、容量、暗号化鍵の管理方法、別媒体の場所は実装前に運用条件として決める。F10の期首残高を復元できない期間は履歴不足として扱う。F15のNISA制度値は適用年度の公式資料で確認する。F16/F17の外部データ契約は導入判断時に確認する。これらが未決でも、他の受入条件を曖昧にしない。

本書の各項目には、受入結果、対象アプリ版、DB版、使用CSV、試験日を紐付ける。レビューの静的評価点54/100と想定83/100は主観的な設計評価であり、リリース判定や進捗率に換算しない。

# 10  出典と追跡

| 出典 | 本書への反映 |
| --- | --- |
| S1 InvestmentStory_機能拡張と画面改善仕様書_20261018.docx | F01〜F18、P0〜P3、計算規則、回帰試験、画面文言。 |
| S2 InvestmentStory_Review_Fixed_20261018.docx | F項目の6つの補強点、A01〜A10、画面レビュー、段階ゲート。レビューの画面評価と実稼働検証を区別。 |
| S3 2026年10月18日の作業ツリーと直前工程の確認結果 | 第2章の暫定進捗。配布版・本番DBの稼働を保証するものではない。 |